「쿼드렌즈」 개발계획서

리서치 × 밸류에이션 × 기술적분석 × 수급분석 — 4-in-1 AI 종목 진단 스테이션

생성형 AI 풀스택 개발자 양성과정 · 캡스톤급 개인 프로젝트  |  작성일: 2026. 07. 08 (트리플렌즈 개정판)

요약

트리플렌즈(리서치·밸류에이션·기술적분석)에 수급분석을 네 번째 렌즈로 추가한 개정판이다. 수급(S렌즈)은 단순한 렌즈 하나의 추가가 아니다 — '가격(T)과 가치(V)가 말하지 않는 것, 즉 누가 사고 있는가'를 답하는 축이며, 특히 V렌즈와 결합하면 '저평가인데 외국인·기관이 이탈 중'이라는 가치함정(Value Trap) 경고가 가능해진다. 4렌즈 조합 해석이야말로 개별 지표를 나열하는 기존 서비스와의 결정적 차별점이다. 데이터는 pykrx의 투자자별 매매동향·공매도 통계로 추가 비용 없이 확보되고, 아키텍처는 렌즈 슬롯에 하나를 더 꽂는 것이라 기존 설계가 그대로 유효하다.

# 1. 통합 설계 — 네 렌즈가 답하는 하나의 질문

## 1.1 4렌즈의 역할 분담

| 렌즈 | 질문 | 데이터 | 판정 주체 |
| --- | --- | --- | --- |
| R 리서치 | 무슨 일이 벌어지고 있나? | DART 공시, 뉴스 RSS | LLM 분류(호재/악재) + 원문 인용 |
| V 밸류에이션 | 비싼가, 싼가? | DART 재무제표, 시총 | 룰(업종·과거밴드 대비 수식) |
| T 기술적 | 추세는 어디로 가나? | 일봉 OHLCV | 룰(지표 시그널) + 백테스트 |
| ★ S 수급 | 누가 사고, 누가 파나? | 투자자별 매매동향, 공매도 | 룰(주체별 순매수 강도·연속성) |

## 1.2 수급 렌즈가 완성하는 통합의 가치 — 조합 해석

렌즈가 4개가 되면 조합 해석의 수가 폭발적으로 늘고, 이것이 발표·면접의 킬러 콘텐츠가 된다. 대표 조합 패턴을 룰로 정의해 리포트에 자동 표기한다:

| 조합 패턴 | 해석 (룰로 정의) | 사용자에게 주는 가치 |
| --- | --- | --- |
| V 저평가 + S 이탈 | 가치함정(Value Trap) 경고 — 싸 보이는데 큰손이 떠나는 중 | '싸니까 사자'의 함정 차단 |
| T 상승 시그널 + S 유입 | 추세의 수급 동행 확인 — 시그널 신뢰도 상향 | 추격매수 판단 보조 |
| T 상승 + S 이탈(개인만 유입) | 수급 배반 경고 — 상투 위험 패턴 | 고점 추격 경계 |
| R 호재 + S 선행 유입 | 정보 선반영 정황 — 공시 전 수급 변화 표시 | 뉴스 후행매매 경계 |
| V 저평가 + S 유입 전환 | 역발상 관심 구간 — 4렌즈 중 가장 강한 조합 | 워치리스트 등록 후보 |

## 1.3 기존 서비스 대비 포지셔닝

- 증권사 AI·HTS: 수급 데이터 자체는 HTS·MTS에 모두 있다. 그러나 '수급×밸류에이션×기술×리서치'를 한 화면에서 룰 기반으로 조합 판정하고 그 상충을 LLM이 해석해 주는 서비스는 없다 — 데이터가 아니라 통합 해석이 차별점.

- 화이트박스 원칙 유지: 모든 판정 룰·수식·백테스트 성과 공개. LLM은 판단하지 않고 4렌즈 결과를 통역만 한다(환각 통제 아키텍처).

- 컴플라이언스: '매수 추천' 아닌 '시그널·패턴 정보' 표기, 투자자문 아님 고지, 자동매매 범위 제외 — 트리플렌즈와 동일.

# 2. S렌즈(수급분석) 상세 설계

## 2.1 지표 (MVP 4개 고정)

- ① 외국인 순매수 강도: 5/20/60일 누적 순매수액을 시가총액 대비 정규화(%) — 종목 간 비교 가능한 강도 지표.

- ② 기관 순매수 강도: 동일 방식. 연기금·투신 등 세부 주체는 확장 단계에서 분해.

- ③ 수급 연속성: 주체별 연속 순매수/순매도 일수 — '외국인 12일 연속 순매수' 같은 이벤트 감지.

- ④ 공매도 압력: 공매도 거래비중·잔고 추이(KRX 공시 주기 기준) — 하방 압력 플래그.

## 2.2 판정 룰과 백테스트

- 수급 판정: 주체별 강도·연속성을 가중 합산해 유입/중립/이탈 3단계 판정. 개인 단독 유입은 가점이 아닌 경계 플래그로 처리(역지표 성격을 룰에 명시).

- 수급 시그널 백테스트: T렌즈 백테스트 프레임 재사용 — '외국인 N일 연속 순매수 발생 후 20일 수익률' 등 수급 이벤트의 종목별 과거 성과를 계산해 시그널 옆에 신뢰도 표시.

- 시각화: 가격 캔들차트 하단에 주체별 누적 순매수 서브차트 오버레이 — 가격과 수급의 괴리를 한눈에.

## 2.3 데이터 소스

| 데이터 | 출처 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 투자자별 매매동향(종목·일별) | pykrx (KRX 정보데이터시스템) | 무료, 일별 배치 수집 |
| 공매도 거래·잔고 | pykrx 공매도 API (KRX) | 공시 주기 확인 후 기준일 라벨 표기 |
| 외국인 보유율 | pykrx | 확장 지표 |
| (기존) 시세·재무·공시 | pykrx/FinanceDataReader, DART OpenAPI | 트리플렌즈와 동일 |

핵심: 수급 데이터는 시세와 동일한 pykrx 소스라 수집 파이프라인에 테이블 하나를 추가하는 수준 — 아키텍처 변경 없이 렌즈 슬롯에 꽂힌다.

# 3. 기능 범위와 아키텍처 (개정)

## 3.1 기능 범위 — MVP 먼저

| 구분 | 기능 | 구현 시점 |
| --- | --- | --- |
| MVP-1 | 데이터 파이프라인: KOSPI200 시세·수급·재무·공시 배치 수집/적재 + 종목 검색·캔들+수급 차트 | 스프린트 1 |
| MVP-2 | V·T·S 3개 룰 엔진 + 시그널 백테스트 + 스코어카드(4축 레이더) UI | 스프린트 2 |
| MVP-3 | R렌즈(공시·뉴스 LLM 분류) + 조합 패턴 판정(가치함정 등 5종) + LLM 통합 리포트 + 용어 RAG | 스프린트 3 |
| 확장-1 | 회원 인증 + 워치리스트 + 진단 이력 | 스프린트 4 |
| 확장-2 | M6 산출물 탑재: 전 종목×10년 기술+수급 시그널 신뢰도 테이블 | 스프린트 4 |
| 확장-3 | 수급 이벤트 알림(외국인 연속 순매수 감지 등), 페이퍼트레이딩 저널 | 여유 시 |

## 3.2 범위 한정 (5주 완성의 조건)

- 유니버스·주기: KOSPI200 × 일봉·일별 수급, 장 마감 후 배치. 실시간·틱·세부 기관 분해는 제외.

- 지표 수 고정: 렌즈당 4개 × 4렌즈 = 16개에서 동결. 지표 추가는 배포 후에만 — 4렌즈 확장으로 늘어난 작업량은 지표 동결로 상쇄.

## 3.3 기술 스택 (커리큘럼 매핑 — 변경분만)

| 계층 | 기술 | 습득 모듈 |
| --- | --- | --- |
| 수급 수집 | pykrx 투자자별·공매도 배치 수집 → 수급 테이블 적재 | M1·M6 |
| S렌즈 룰 엔진 | 강도 정규화·연속성 감지·조합 패턴 룰(Python) | M3 |
| 조합 해석 | 4렌즈 결과 → 패턴 매칭 → LLM 프롬프트에 패턴+수치 주입 | M4 |
| (기존 유지) | Django·Chart.js·DART·FAISS RAG·클라우드 배포 | M2·M4·M8 |

처리 흐름: [배치] 시세+수급+재무+공시 수집 → 지표·시그널·백테스트·조합패턴 사전 계산 → [요청 시] 4렌즈 판정 로드 → LLM이 점수·패턴·근거 수치를 인용해 통합 리포트 생성(캐싱) → 4축 레이더+캔들·수급 차트+리포트 렌더링.

# 4. 개발 방법 (개정)

## 4.1 모듈별 부품 축적 (지금부터)

| 모듈 | 시기 | 캡스톤용 부품 |
| --- | --- | --- |
| M1 데이터분석 | 지금(~7/10) | pykrx로 종목 5개 시세+투자자별 순매수 EDA — 가격·수급 괴리 시각화(S렌즈 기초 겸 발표 재료) |
| M2 웹개발 | 7/13~8/10 | 워치리스트 CRUD + 회원 인증으로 과제 변형 — 캡스톤 뼈대 |
| M3 AI모델링 | 8/11~8/31 | 백테스트 프레임 제작: 기술 시그널 + 수급 이벤트(연속 순매수) 성과 검증 |
| M4 생성형AI | 9/1~9/10 | 미니앱 = DART 공시 LLM 호악재 분류기(R렌즈 예행연습) + 프롬프트 A/B 기록 |
| M5 PM방법론 | 9/11~9/22 | 본 계획서를 백로그·WBS로 전환, 렌즈별 완료 기준(DoD) 정의 |
| ★ M6 빅데이터 | 9/23~10/13 | 'KOSPI200 × 10년 기술+수급 시그널 대규모 백테스팅' — 수급 팩터(외국인/기관 순매수)의 초과수익 검증까지 포함하면 데이터 포트폴리오 가치 상승 |
| M8 캡스톤 | 10/14~11/19 | 4렌즈 조립 + 조합 해석 + 배포·발표 |

## 4.2 M8 5주 스프린트 (개정)

| 주차 | 기간 | 목표 | 금요일 데모 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 10/14~10/23 | 배치 파이프라인(시세+수급+재무+공시) + 종목 검색·캔들+수급 서브차트 | 종목 치면 가격·수급 차트가 뜬다 |
| S2 | 10/26~10/30 | 룰 렌즈 3개(V·T·S) + 백테스트 + 4축 스코어카드 (백테스트 프레임은 M3·M6 재사용 — 조립만) | 세 렌즈 판정·신뢰도 표시 |
| S3 | 11/2~11/6 | R렌즈 LLM 분류 + 조합 패턴 5종 + LLM 통합 리포트 + 용어 RAG | 가치함정 경고 포함 4렌즈 AI 리포트 |
| S4 | 11/9~11/13 | 인증·워치리스트·이력 + M6 신뢰도 테이블 탑재 + 배포·비용 점검 | 실제 URL 접속 시연 |
| S5 | 11/16~11/19 | UX 폴리싱 + 발표자료·조합 사례 데모 리허설 | 최종 발표 |

## 4.3 평가 기준 대응

| 평가항목 | 비중 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 기획 논리 | 15% | '가격·가치·재료·수급' 4축 완결 프레임 + 가치함정 탐지라는 명확한 사용자 가치 |
| 기능 완성도 | 35% | 룰 렌즈 3개는 동일 패턴 반복이라 개발 효율↑, 지표 16개 동결로 범위 통제 |
| 생성형 AI 활용도 | 20% | LLM 3용도(분류·통역·RAG) + 조합 패턴 해석 — 상충하는 4렌즈를 서사로 엮는 것은 LLM만 가능한 역할 |
| 배포/완성도 | 15% | 배치 사전 계산+캐싱으로 데모 안정성 확보 |
| 발표 | 15% | 심사위원 지정 종목 즉석 진단 + '저평가인데 외국인 이탈' 가치함정 사례 시연 |

## 4.4 리스크 및 대응 (개정분)

- 범위 증가(4렌즈): S렌즈는 T렌즈와 데이터 소스·룰 패턴·백테스트 프레임을 공유해 증분 비용 최소. 그래도 밀리면 공매도 지표를 확장으로 강등하는 축소 순서를 사전 정의.

- 수급 데이터 특성: 투자자별 매매동향은 일별 확정치(장중 미제공), 공매도 잔고는 공시 주기 지연 존재 — 모든 수급 지표에 기준일 라벨을 붙여 정직하게 노출.

- 조합 패턴 과신: 패턴은 '경고·참고 정보'로만 표기하고 백테스트 근거를 병기 — 통계적 규칙이지 예언이 아님을 UI 문구로 고정.

- (유지) 무료 API 한도·LLM 비용·투자자문 오해: 배치+캐싱, 리포트 캐싱, 전 화면 고지 — 트리플렌즈와 동일.

한 줄 결론: 쿼드렌즈는 '무슨 일이 있나(R)·싼가(V)·추세는(T)·누가 사나(S)'라는 투자 판단의 4대 질문을 하나의 화이트박스 스테이션에 통합한다. 수급 렌즈가 추가되는 순간 가치함정 경고가 가능해지고 — 판단은 룰·백테스트가, 통역은 LLM이 맡는 구조 위에서, M6 엔진과 M8 조립으로 5주 안에 완성한다.